**SOFTWARE ESPECIALIZADO EN GESTION DE INVENTARIOS**

servicio nacional de aprendizaje

COORDINACION ACADEMICA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

**ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION**

Equipo de Desarrollo:

JUAN DAVID MURCIA BUITRAGO

JHONNY ESTEBAN BUITRAGO ORTIZ

YULIETH ALEJANDRA LEON PINEDA

Presentado a:

ALBEIRO RAMOS

Documento Plan de Proyecto

<Bogota D.C., Colombia>

<2021>

Versión 1 abril 2021

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 3](#_Toc413857943)

[2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4](#_Toc413857944)

[3. OBJETIVOS 4](#_Toc413857945)

[3.1 Objetivo General – Propósito 4](#_Toc413857946)

[3.2 Objetivos Específicos 4](#_Toc413857947)

[4. JUSTIFICACIÓN 4](#_Toc413857948)

[5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4](#_Toc413857949)

[5.1 Factibilidad Técnica 4](#_Toc413857950)

[5.2 Factibilidad Económica y Financiera (Fase 2) 4](#_Toc413857951)

[5.3 Factibilidad Legal y Ética 4](#_Toc413857952)

[6. ANTECEDENTES 5](#_Toc413857953)

[7. MARCO DE REFERENCIA 5](#_Toc413857954)

[8. DIAGRAMA DE PROCESOS 5](#_Toc413857955)

[9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 5](#_Toc413857956)

[10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Fase 2) 6](#_Toc413857957)

[11. RESULTADOS, ALCANCES E IMPACTOS ESPERADOS 7](#_Toc413857958)

[12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7](#_Toc413857959)

[13. RESUMEN HOJAS DE VIDA 7](#_Toc413857960)

[14. BIBLIOGRAFIA 7](#_Toc413857961)

# FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informaciòn del Proyecto** | | | | | | |
| **Título del proyecto** | | Software especializado en la gestion de inventarios (SEGI) | | | | |
| **Entidad beneficiaria** | | LES Asesores contables | | | | |
| **Entidad ejecutora** | | GAES 2 | | | | |
| **Otras instituciones participantes** | | NO APLICA | | | | |
| **Duración del proyecto (Meses)** | | 18 MESES | | | | |
| **Costo Total del proyecto** | | APLICA PARA FASE II | | | | |
|  | |  | | |  | |
| **Lugar de ejecución del proyecto** | **Ciudad** | | **Bogota D.C.** | **Departamento** | | Cundinamarca |
| **Palabras Clave / Keywords** | | | | | | |
| **SEGI:**softawre especializado en gestion de inventarios | | | | | | |
| **Abstract (Máx 10 Líneas)** | | | | | | |
| develop the web information system, SEGI for monitoring the inventory process of the company LES accounting consultants, in order to change a manual process carried out in excel with duplication of information, confusion in inventory tasks and loss of time to a systematized process where they will have the information in one place and updated for the use of all roles, benefiting the company in time, successful participation of all roles, minimization of tasks and a plus in software tailored to their process. | | | | | | |
| **Objetivo General** | | | | | | |
| Desarrollar el sistema de información web, software especializado en gestion de inventarios (SEGI) para el seguimiento al proceso de inventario de la empresa LES asesores contables. | | | | | | |
| **Objetivos Específicos** | | | | | | |
| **Modulo 1:** Gestionar los usuarios de la empresa LES asesores contables para el sistema de información web(SEGI).  **Modulo 2:**gestionar las bitacoras de perfiles de usuario y su relacion con el inventario en la empresa Les asesores contables  **Modulo 3:** Gestionar las peticiones para reportar daños y para solicitar visitas de soporte frente a objetos del inventario en la empresa LES asesores contables.  **Modulo 4:** Gestionar el registro de los mantenimientos realizados frente a los objetos del inventario en la empresa LES asesores contables.  **Modulo 5:** Gestionar el manejo de inventarios, con posibilidad de consultar, editar o eliminar, así como añadir un nuevo inventario para la empresa LES asesores contables.  **Modulo 6:** Gestionar los reportes frente al tiempo de uso, mantenimientos, reporte de daños y de solicitud de soporte, personas encargadas y la consulta y edición de los inventarios en la empresa LES asesores contables. | | | | | | |
| **Justificación** | | | | | | |
| Se propone el desarrollo de un sistema de infromacion web denominado software especializado en gestion de inventarios (SEGI), que sirva como herramienta software de apoyo al seguimiento del proceso de gestion de inventarios que en la actualidad se hace manualmente en la empresa LES asesores contables.  Permitirá a los usuarios de la empresa les asesores contables gestionar el proceso de inventarios realizando ingresos, consultas, actualizaciones, aviso de daños, petición de soporte y registro de mantenimiento en un solo sistema, de forma rápida y sin perdida ni duplicidad de la información, reducirá los tiempos de revisión de datos y mostrara reportes claves para la toma de decisiones. | | | | | | |

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Les asesores coontables es una empresa que se dedica a realizar como mision asesorias contables, financieras , tributarias y normas internacionales y como vision desea satisfacer las necesidades de cada cliente en estos temas.

Uno de los procesos que mas tienen relevancia dentro de la empresa es la gestion de inventarios que se realiza manualmente por medio de excel

La empresa LES asesores contables maneja el proceso de gestion de inventario de forma manual, ingresando los datos en un excel, este documento es intervenido por tres cargos, el subgerente administrativo que se encarga de intervenir en las 3 categorias del inventario (activos mobiles, equipos electronicos y de archivo), el tecnico en sistemas que interviene solamente en la categoria de equipos electronicos y el contador que se encarga del inventario de archivo donde se llevan los casos contables, cada cargo debe sacar un tiempo de su agenda para realizar las novedades del inventario.

La informacion del inventario esta dispersa en archivos de excel y con multitud de versiones, no tiene control frente al cambio o las novedades, la informacion tiene alta probabilidad de perderse, los tres usuarios tienen archivos diferentes lo que causa que esten desactualizados y no haya unidad en la informacion.

Esto se presenta por que no se maneja un sistema unificado para los tres usuarios que intervienen en el proceso y no se usa una herramienta que maneje el control de versiones frente al cambio o las novedades.

Las consecuencias de realizar el proceso de inventario como se hace actualmente son la falta de control frente al inventario, confunsiones entre los dos cargos, tareas de mantenimiento, soporte o novedades repetidas, perdida de tiempo entre los encargados del inventario, probable perdida de informacion y multitud de versiones desactualizadas y de poco uso.

Para determinar las necesidades del proceso de gestión de inventarios se recolecto información por medio de la revisión documental del archivo Excel que maneja el inventario, adicional se realizaron entrevistas con el gerente administrativo y finalmente se realizo observación directa del proceso.

# OBJETIVOS

## Objetivo General – Propósito

Desarrollar un sistema de informacion web nombrado software especializado en gestion de inventarios (SEGI) con el proposito de automatizar el proceso de gestion de inventarios manual de la empresa LES asesores contables, dando como resultado un proceso que permita acortar tiempos de ejecucion para los roles que manejan los inventarios frente a las novedades y consultas, asi como adicionar procesos para solicitud de servicios de mantenimiento, reporte de daños y hacer un historico de las novedades para objetos del inventario.

## Objetivos Específicos

**MODULO 1**

Gestionar los usuarios de la empresaLES asesores contables en 3 roles (administrador, tecnico y contador ) para el sistema de información web(SEGI).

**Rol de administrador:** rol dirigido al cargo de subgerente administrativo de la empresa LES asesores contables

* podra ingresar nuevos inventarios, consultarlos, modificarlos, cambiarlos de estado y eliminarlos
* podra hacer peticiones de ingreso de daños y solicitud de servicios de mantenimiento o soporte
* podra crear, asignar y eliminar todos los roles (administrador, tecnico y contador)
* podra actualizar y asignar relaciones a la bitacora de perfiles de todos los usuario
* podra ver los reportes generados del inventario
* podra crear, modificar y visualzar los historicos del mantenimiento

**Rol de tecnico:** rol dirigido al cargo de tecnico en sistemas empresa contratista de la empresa LES asesores contables

* podra ingresar nuevos inventarios, cosultarlos y cambiarlos de estado
* podra hacer peticiones de ingreso de daños y solicitud de servicios de manteimiento o soporte
* podra actualizar su propia informacion en la bitacora de perfiles de usuario
* podra ver los reportes generados del inventario
* podra crear y visualizar los historicos de mantenimiento

**Rol de contador:** rol dirigido al cargo de contador en la empresa LES asesores contables

* podra hacer peticiones de ingreso de daños y solciitud de srvicios de mantenimiento o soporte
* podra actualizar y asignar relaciones a la bitacora de perfiles de su usuario

**MODULO 2**gestionar las bitacoras de perfiles de usuario y su relacion con el inventario en la empresa LES asesores contables

* **Consultar bitacora de perfil de usuario:** para el usuario administrador en este modulo estaran disponibles todos los perfiles de cada uno de los roles, para los demas roles podran consultar solamente su perfil.
* **Agregar informacion a la bitacora de perfil de usuario**: para el usuario administrador sera posible agregar datos a cualquier perfil, para los demas roles podra agregar informacion unicamente a su perfil
* **Agregar casos a las bitacoras de perfiles de usuario:** para el usuario administrador sera posible agregar casos contables a cualquier rol administrador, para el usuario de rol sera posible agregar casos contables solamente a su propio perfil

**MODULO 3**

Gestionar las peticiones para reportar daños y para solicitar visitas de soporte frente a objetos del inventario en la empresa LES asesores contables.

* **Modulo de reporte de peticion en reporte de daños:** este modulo se usuara para crear un aviso y un seguimiento frente al daño de un objeto del inventario, creara una alerta para que sea arreglado, esto generara un historial y se le dara solucion por medio del aviso al rol de administrador quien se escargara de hacer el tramite correspondiente para solucionar el daño.
* **Modulo de reporte de peticion de servicios:**este modulo se usara para crear una tarea de soporte tecnico frente a algun obejto del inventario, se le dara respuesta al caso por medio de un aviso al rol de administrador quie se encargara de hacer el tramite correspondiente para que sea solucionado.

**MODULO 4**

Gestionar el registro de los mantenimientos realizados frente a los objetos del inventario en la empresa LES asesores contables.

* **Consultar historico de mantenimiento:** en este modulo se podra ver el inventario dividido por las categorias correspondientes (activos mobiles, equipos electronicos y archivo) en cada uno se encontrara el listado de objetos del inventario con la informacion de sus respectivos mantenimientos .
* **Agregar historico de mantenimiento:** en este modulo se podra ver el inventario dividido por las categorias correspondientes (activos mobiles, equipos electronicos y archivo) al encontrar el objeto especifico se le podra agregar un historico de mantenimiento con toda la informacion necesaria.

**MODULO 5**

gestionar el manejo de inventarios, con posibilidad de consultar, editar, cambiar de estado o eliminar, asi como añadir un nuevo invetario para la empresa LES asesores contables.

* **Consultar inventario:**en el modulo de consultar inventario se podra ver el inventario dividido por las categorias correspondientes (activos mobiles, equipos electronicos y archivo) al definir la categoria se podra buscar por el identificador del objeto o por otra de sus caracteristicas,aquí se puede editar, cambiar de estado o elimiar según sea el rol.
* **Agregar inventario:** en el modulo de agregar inventario se podra ver el inventario dividido por las categorias correspondientes (activos mobiles, equipos electronicos y archivo) al definir la categoria se podra agregar objetos al inventario escribiendo una por una las caracteristicas necesarias.

**MODULO 6**

Gestionar los reportes frente al tiempo de uso, mantenimientos, reporte de daños y de solicitud de soporte, personas encargadas y casos asignados en las bitacoras, asi como de la consulta y la actualizacion de los inventarios en la empresa LES asesores contables.

# JUSTIFICACIÓN

Se propone el desarrollo de un sistema de información web denominado software especializado en gestión de inventarios (SEGI), que sirva como herramienta software de apoyo al seguimiento del proceso de gestión de inventarios de la empresa LES asesores contables.

En la actualidad el proceso se hace manualmente por medio de archivos de excel que no tienen unificacion con ninguno de los roles, se dificulta el proceso de gestion de inventarios por que no tiene un orden.

Permitirá a los usuarios de la empresa les asesores contables gestionar el proceso de inventarios realizando ingresos, consultas, actualizaciones, aviso de daños, petición de soporte asignacion de casos contables y registro de mantenimiento en un solo sistema, de forma rápida y sin perdida ni duplicidad de la información, reducirá los tiempos de revisión de datos y mostrara reportes claves para la toma de decisiones.

El sistema de información web SEGI servirá como aporte al sector de servicios y comercio de asesoría contable, brindando un balance correcto en los bienes materiales de la empresa dando como resultado organización y optimización en el tiempo de la misma.

# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Para hacer posible el desarrollo del sistema de informacion web SEGI se busca que no haya impedimentos de ningun tipo y se cumplan los minimos requeridos en los siguientes puntos:

## Factibilidad Técnica

Heramientas necesarias para llevar a cabo el sistema de informacion web SEGI:

* Conexion a internet
* Computador con 4 de ram o superior, disco mecanico de 500 GB o superior y procesador Core i3 o superior.

Conocimientos necesarios para llevar a cabo el sistema de informacion web SEGI

* Tecnico en programacion de fotware
* Levantamiento de informacion del proceso actual

Habilidades necesarias para llevar a cabo el sistema de informacion web SEGI:


* Microsoft office
* Desarrollo de software basico
* Analisis de datos
* Cominicacion asertiva

En este caso no se necesita ningun tipo de experiencia para llevar a cabo el sistema de informacion web SEGI.


## Factibilidad Económica y Financiera (Fase 2)

Se realiza simulacion de la factibilidad economica frente a los recursos humanos, recursos materiales y otros costos de produccion, se tiene en cuenta que es un proyecto que no necesita inversion inicial ni pago de ningun tipo por que es un proyecto academico.


**Recursos materiales:**



**Recursos humanos:**



**Otros costos de produccion:**



## Factibilidad Legal y Ética

Solicitar explicacion.

# ANTECEDENTES

En la actualidad el proceso de gestion de inventarios de la empresa LES asesores contables se maneja por medio de archivos excel, cada rol emplea un archivo diferente cuando lo requiere, nunca se unifican los documentos y en ocaciones se realizan las mismas tareas de inventario varias veces por falta de comunicacion, nunca se vio la necesidad de realizar una unificacion del proceso de inventarios por que es una empresa pequeña y el encargado del proceso es el subgerente de la empresa quien realizaba todas las tareas y llevaba su propio orden, con el tiempo esto ha generado confusiones, perdida de informacion y reprocesos por parte del encargado y de los demas roles que se involucran en el proceso.

En busquedas de internet se encuentran otros software que prometen hacer procesos de inventario .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de software** | **Nombre del distribuidor** | **Forma de adquisicion** |
| Controli Sistema de Inventario Físico | compusimple | Paga |
| Easy inventory | Easy inventory | paga |
| Administración de inventario Square | square | gratuita |
| Software de Inventarios Factory | factory | paga |


# MARCO DE REFERENCIA

Se debe contemplar para el desarrollo de sistema de informacion SEGI la ley 603 de 2000, La ley 23 de 1982, el decreto 1360 de 1989 y la ley 44 de 1993.

sobre el software legal, normas de propiedad intelectual y derechos de autor, ademas como la no evadicion de impuestos


.


# DIAGRAMA DE PROCESOS



# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades planeadas para desarrollar en el proyecto SEGI en tiempos y con sus recursos especificos.





# PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Fase 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto y Fuentes de Financiación (miles de pesos)**  ***Todos los cuadros de presupuesto del proyecto deben estar diligenciados y totalizados*** | | | | | | |
| **RUBROS** | | **EJECUTORES** | | **ENTIDAD BENEFICIARIA** | | **TOTAL** |
| **Efectivo** | **Especie** |
| **Efectivo** | **Especie** |
| **PERSONAL** | |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS1,3** | **COMPRA** |  |  |  |  |  |
| **ARRIENDO** |  |  |  |  |  |
| **USO** |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES E INSUMOS** | |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS TÉCNICOS\*** | |  |  |  |  |  |
| **CAPACITACIÓN** | |  |  |  |  |  |
| **VIAJES** | |  |  |  |  |  |
| **SOFTWARE** | |  |  |  |  |  |
| **BIBLIOGRAFÍA** | **SUSCRIPCIONES** |  |  |  |  |  |
| **LIBROS** |  |  |  |  |  |
| **OTROS (DISCRIMINAR)** | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |

Tabla 6: Tabla de Presupuesto del Proyecto

# RESULTADOS, ALCANCES E IMPACTOS ESPERADOS

Los Impactos son los efectos que se esperan se den sobre los diferentes actores benefiarios del proyecto. Pueden ser de diferentes tipos: sociales (mejoramiento del bienestar o la calidad de vida), técnicos (mejoramiento de procesos), económicos (incremento en ongresos, decremento de los costos) ambientales (conservación de los recursos naturales)

Los resultados son los logros observables (mesurables) del proyecto ya sean materiales o cualitativos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Alcance** | **Impacto** |
| **No.** | **Resultado** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla 7: Matriz de Resultados Vs. Alcances e Impactos esperados

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# RESUMEN HOJAS DE VIDA

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN**  **HOJA DE VIDA** |  |
| **Nombres y Apellidos:** | Esteban buitrago ortiz |
| **Identificación No.** | 1032465864 |
| **Fecha de Nacimiento** | 04 de enero de 1995 |
| **Email:** | Jebuitrago436@misena.edu.co |
| **Descripción del Cargo Actual:** | Desarrollo y análisis de información del sistema SEGI |
| **Estudios Realizados:** | Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información (adsi) |
| **Perfil Profesional:** |  |

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN**  **HOJA DE VIDA** |  |
| **Nombres y Apellidos:** | Juan david murcia buitrago |
| **Identificación No.** | 1007465396 |
| **Fecha de Nacimiento** | 14 de mayo del 2000 |
| **Email:** | jdmurcia69@misena.edu.co |
| **Descripción del Cargo Actual:** | Desarrollo y análisis de información del sistema SEGI |
| **Estudios Realizados:** | Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información (adsi) |
| **Perfil Profesional:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN**  **HOJA DE VIDA** |  |
| **Nombres y Apellidos:** | Yulieth alejandra leon pienda |
| **Identificación No.** | 1032503260 |
| **Fecha de Nacimiento** | 08 de marzo de 1999 |
| **Email:** | Yaleon062@misena.edu.co |
| **Descripción del Cargo Actual:** | Desarrollo y análisis de información del sistema SEGI |
| **Estudios Realizados:** | Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información (adsi) |
| **Perfil Profesional:** |  |

# BIBLIOGRAFIA

* [# REF]. <Apellidos, Nombre autor 1><Apellidos, Nombre autor 2>. “Nombre de Libro” - <Editorial> <Número de Páginas> ISBN <Número>.
* [# REF]. <Apellidos, Nombre autor 1><Apellidos, Nombre autor 2>. “Nombre de Libro” - <Editorial> <Número de Páginas> ISBN <Número>.
* [# REF]. <Apellidos, Nombre autor 1><Apellidos, Nombre autor 2>. “Nombre de Libro” - <Editorial> <Número de Páginas> ISBN <Número>.